예비창업패키지 예비창업자 사업계획서

※ 사업계획서는 목차(1페이지)를 제외하고 15페이지 이내로 작성(증빙서류는 제한 없음)

※ 사업계획서 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가설명을 위한 이미지(사진), 표 등은 삽입 가능

(표 안의 행은 추가 가능하며, 해당 없을 시 공란을 유지)

※ 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고 검정 글씨로 작성하여 제출

※ 대표자·직원 성명, 성별, 생년월일, 대학교(원)명 및 소재지, 직장명 등의 개인정보(또는 유추 가능한 정보)는 반드시 제외하거나 ‘○’, ‘*’ 등으로 마스킹하여 작성

[학력] (전문)학·석·박사, 학과·전공 등, [직장] 직업, 주요 수행업무 등만 작성 가능

□ 일반현황

| 창업아이템명 |  |  | 냠냠쿨쿨 — AI 수유·수면 예측 + 울음 분석 + 핸즈프리 일지 + 가족 협업 육아앱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 산출물 (협약기간 내 목표) |  |  | 모바일 애플리케이션 1종(iOS·Android 하이브리드) · 앱인토스 미니앱 1종 · 마케팅/관리자 웹 1종 |  |  |
| 직업 (직장명 기재 불가) |  |  | Android·온디바이스 ML 소프트웨어 개발자 (5년차) |  |  |
| 기업(예정)명 |  |  | (미정 / 설립 예정) |  |  |
| 순번 | 직위 | 담당 업무 |  | 보유 역량 (경력·학력 등) | 구성 상태 |
| 1 | — | — |  | — | 해당 없음 (1인 창업 — 외주 0) |

□ 창업 아이템 개요(요약)

| 명 칭 | ※ 예시1 : 게토레이 예시2 : Windows 예시3 : 알파고. 냠냠쿨쿨 (NyamNyam KoolKool) | 범 주 |  | ※ 예시1 : 스포츠음료 예시2 : OS(운영체계) 예시3 : 인공지능프로그램. AI 육아 보조 모바일 애플리케이션 (영아 양육 SaaS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이템 개요 | ※ 본 지원사업을 통해 개발 또는 구체화하고자 하는 제품·서비스 개요 (사용 용도, 사양, 가격 등), 핵심 기능·성능, 고객 제공 혜택 등 ※ 예시 : 가벼움(고객 제공 혜택)을 위해서 용량을 줄이는 재료(핵심 기능)를 사용. 0~24개월 영아 가족을 위한 AI 육아 동행 앱. ① 누적 일지 기반 AI 수유·수면 예측, ② 온디바이스 분류기 + 텍스트 LLM 2-tier 울음 원인 분석, ③ 사후입력 + 음성비서 핸즈프리 일지, ④ 가족 단위 협업(4-tier 권한·14종 친족·가족 8명). 기록(과거)을 넘어 예측(미래)·해석(지금)을 부모 대신 먼저 알려주는 능동적 육아 동행. 무료(광고) + Pro ₩4,900/월 + Family ₩9,900/월. |
| 문제 인식 (Problem) | ※ 개발하고자 하는 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 등 문제 해결을 위한 창업 아이템 필요성 등. 기존 육아앱은 '기록'만 하고 '판단'은 부모 몫으로 남긴다. 새벽 울음 원인을 모르고, 다음 수유·수면 타이밍 판단 근거가 없으며, 입력 UX가 양손 터치 전제라 데이터가 부정확해진다. 양육 인력은 줄고(맞벌이 58.5%) 1자녀 양육 강도는 폭증(월 150만원). |
| 실현 가능성 (Solution) | ※ 개발하고자 하는 창업 아이템을 사업기간 내 제품·서비스로 개발 또는 구체화 하고자 하는 계획(최종 산출물_형태, 수량 등) - 개발하고자 하는 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략. WebView UI + 네이티브 shell 혼합(iOS Swift WKWebView·Android Kotlin WebView)으로 양 OS 동시 출시. 온디바이스 ML(Core ML/TFLite) 울음 분류 + Gemini Flash 텍스트 LLM. 대표자는 Google Play 누적 1,000만+ 다운로드 온디바이스 ML 앱을 단독 주도한 5년차 개발자. 코드 이전에 제품·기술·단위경제를 모두 문서 검증 완료. |
| 성장전략 (Scale-up) | ※ 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략, 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델), 사업 전체 로드맵, 투자유치(자금확보) 전략 등. 가족 초대 viral(카카오 알림톡, CAC 200×) + 앱인토스 채널(CAC 50×) 2대 저비용 채널. 광고+Pro+Family 3채널 수익으로 손익분기 DAU ~13K. ESG: 저출산·여성경제활동·돌봄공백·디지털 포용 기여. |
| 팀 구성 (Team) | ※ 대표자, 팀원, 업무파트너(협력기업) 등 역량 활용 계획 등. 1인 창업(외주 0). 대표자 단독으로 개발·디자인·마케팅·운영. Google Play 누적 1,000만+ 다운로드 앱 단독 개발 경력 보유. Kakao Cloud·Toss·LLM 프로바이더 등 외부 인프라 자원 활용. |
| 이미지 | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). 디자인 시스템 v0.2 + 11개 핵심 화면 라이브 HTML 시안(스플래시·홈·일지 입력·울음 분석 결과·AI 예측·가족 공유). 제출 시 대표 화면 캡처 삽입. | ※ 제품·서비스 특징을 나타낼 수 있는 참고 사진(이미지)·설계도 등 삽입 (해당 시). |
|  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |  | < 사진(이미지) 또는 설계도 제목 > |  |

1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

ㅇ (창업 동기) 2026년 2월 첫 아들 출생 — 대표자는 영아 보호자 당사자. 새벽 울음의 원인을 몰라 매일 밤 헤매고, 기존 수유앱은 "버튼만 누르면 기록"이라 양손 빈 부모가 정확히 기록·수정하기 어려워 데이터가 부정확 → 어떤 패턴도 읽어낼 수 없음.
ㅇ (문제 정의) 기존 육아앱은 '기록(과거)'만 하고 부모가 진짜 원하는 '예측(미래)·해석(지금)'을 주지 못함. 부모를 대신해 판단해주지 않으며, 입력 UX가 양손 터치 전제라 데이터가 끊기고 부정확해짐.
ㅇ (현장 사례 — 부모는 이미 AI로 육아 중) 육아 인플루언서 @geomi_mom(인스타 팔로워 약 2.7만)은 유료 AI 구독 2종(ChatGPT·Gemini)을 결제해 육아 상담·WHY 질문·책 추천·영어 학습 등에 적극 활용. "데이터가 쌓이니 아이를 예언자 수준으로 파악"이라 증언.
   - 시사점: ① 수요는 이미 현실(유료 구독까지 결제). ② 그러나 범용 LLM은 아이 데이터를 부모가 폴더에 수기로 쌓아야 하고, 울음소리·실시간 신호를 못 받으며, 가족이 공유·협업할 수 없고, 도구별 정확도가 들쭉날쭉(네이버 크로스체크 필요). 이 간극이 곧 육아 특화 AI 앱의 수요.
ㅇ (시장 배경) 맞벌이 58.5%·30대 여성 고용률 71.3%·남성 육아휴직 10.2% 첫 돌파 → 양육이 가족 협업으로 전환. 영유아 가구 월 양육비 150만원, 1자녀 누적 양육비 3.65억(세계 1위). 글로벌 육아앱 시장 CAGR 14.6%($1.06B→$5.5B).
ㅇ (핵심 페인 4종) P1 다음 수유·수면 타이밍 모름(국내 앱 0개) / P2 울음 원인 모름 / P3 일지 입력 UX 불편(한 손·핸즈프리 불가) / P4 가족 간 정보 단절. 국내 5개 앱(베이비타임·쑥쑥찰칵·베이비빌리·마미톡·FamilyAlbum) 모두 AI 예측·음성비서 미보유.
ㅇ (개발 필요성) 부모의 불안↓·양육 효능감↑, 양육을 외로운 단독 노동에서 가족 협업으로, 저출산 시대 양육 부담 경감에 기여.

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

ㅇ (5대 차별 메커니즘) ① AI 수유·수면 예측(누적 일지+LLM 패턴 분석) ② 울음 AI 2-tier(온디바이스 분류기+텍스트 LLM, 오디오 미전송) ③ 사후입력+음성비서 핸즈프리(Siri/Bixby/Google) ④ 가족 협업(4-tier·14종 친족·8명) ⑤ 멀티 LLM+BYOK.
ㅇ (대표 차별 — 울음 2-tier) Tier1 온디바이스 분류기(Core ML/TFLite, 지연<0.5초, 오디오 디바이스 미이탈) → Tier2 텍스트 LLM(Gemini Flash, 1~3순위 원인+권장 행동+면책).
   - 학습 단계까지 일관된 프라이버시: 민감한 영아 울음 데이터를 외부 클라우드에 올리지 않고 자체 GPU(온프레미스)에서 학습. iOS=맥미니 CreateML, Android=YAMNet 전이학습.
ㅇ (입력 UX 4혁신) 기본값=현재 시각(1탭) / 직전 입력 Smart Default+양 칩 / 하단 Thumb Zone·60dp+음성(0손) / 사후 일괄입력 1탭+잠든 시각 자동 추정. 목표: 1건 입력 20~30초 → 3~5초.
ㅇ (기술 스택) WebView UI + 네이티브 shell 혼합(iOS Swift WKWebView·Android Kotlin WebView), Firebase Firestore(실시간 동기화), Kakao Cloud Object Storage(인프라 60~65%↓), Gemini 2.5 Flash, Toss IAP(3%).
ㅇ (개발 준비도) 4대 UC 시나리오·데이터 모델 v2·인프라/LLM 비용·비즈니스 모델·디자인 시스템 v0.2(11개 화면 라이브 HTML)까지 문서 완료 — 코드 한 줄 전에 제품·기술·단위경제 모두 검증.
ㅇ (리스크 통제) UC-1.0 폐기 게이트: 1순위 적중률 ≥ 60% / NPS ≥ 0 / 분류기 top1 ≥ 70%, 미달 시 강등 재설계. 결과 카드 수치% 미노출(confidence band)+학술적 면책으로 의료 책임 사전 차단.
ㅇ (정부지원사업비 집행) 1단계 20백만(MVP 개발·검증) + 2단계 40백만(정식 출시·성장) = 총 6천만원. 협약기간 일정·비목별 집행계획은 아래 표 참조.

< 사업추진 일정(협약기간 내) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 모델 + 앱 골격 + 일지 MVP | 협약 후 1개월 | Firestore·Security Rules, Web 프론트+WebView shell, UC-2 일지(사후입력·Smart Default·1탭 복제) |
| 2 | 음성비서 + 울음 분류기 v0.1 | 협약 후 2개월 | Siri·Bixby·Google App Actions 연동, 음향 분류기 부트스트랩 + Core ML/TFLite, 결과 카드 + Gemini Flash |
| 3 | AI 수유·수면 예측 v0 + Closed Beta | 협약 후 3개월 | UC-4 프로필·성장·예방접종, AI 예측 v0, Closed Beta 50가족, 앱스토어·플레이 심사 제출 |
| 4 | UC-1.0 검증 게이트 실측 | 협약 후 3~4개월 | 1순위 적중률 ≥ 60% / NPS ≥ 0 / 분류기 top1 ≥ 70% 실측 |
| 5 | 사진 갤러리 + 가족 초대 viral | 협약 후 4~6개월 | UC-3 갤러리, 카카오 알림톡 가족 초대(k-factor 측정) |
| … | 앱인토스 미니앱 + 정식 출시 | 협약 후 7개월~ | 앱인토스(React) 채널, 정식 출시 + 마케팅 캠페인 |

< 1단계 정부지원사업비 집행계획 >

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 기계장치(공구·기구) | ▪ 온디바이스 울음 분류기 온프레미스 학습용 GPU 완본체(RTX 5060 Ti 16GB급) + iOS 빌드·CreateML용 맥미니(M시리즈) + iOS 테스트용 아이폰 1대(Android는 대표자 보유 기기) | 4,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ 클라우드 인프라(Firebase·Kakao Cloud) + LLM API 크레딧 + 디바이스 호환성 자동 테스트(Firebase Test Lab) + 앱스토어·Google Play 등록비 + 도메인·인증서 | 5,000,000 |
| 광고선전비 | ▪ Closed Beta 50가족 모집·검증(육아 카페·인스타·카카오 알림톡 발송) | 5,000,000 |
| 의료자문비용 | ▪ 소아과 전문의 자문 — UC-1 울음 분석 결과 카드의 의료적 안전성·응급 키워드(고열·청색증·경련) 정책 검증(Closed Beta 출시 전 필수) | 3,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 이용약관·개인정보처리방침 법률 검토 | 2,000,000 |
| 무형자산 취득비 | ▪ 상표권 출원('냠냠쿨쿨' 어문·도형) | 1,000,000 |
| 합 계 |  | 20,000,000 |

< 2단계 정부지원사업비 집행계획 >

| 비 목 | 산출 근거 | 정부지원사업비(원) |
| --- | --- | --- |
| 광고선전비 | ▪ 앱인토스 채널 노출 + 카카오 모먼트 + 인스타·페이스북 + 구글 검색(Pro 타겟) 통합 캠페인 | 22,000,000 |
| 지급수수료 | ▪ 클라우드 인프라 스케일(저장·트래픽) + LLM API 사용량 + 카카오 알림톡 발송비 + 결제 수수료 | 10,000,000 |
| 외주용역비 | ▪ 앱인토스 미니앱(React) 개발 지원 + 홍보 영상·콘텐츠 제작 | 5,000,000 |
| 의료자문비용 | ▪ 소아과 전문의 정기 자문 — 정식 출시 결과 카드·신규 기능 의료적 안전성 지속 검증 | 2,000,000 |
| 무형자산 취득비 | ▪ 상표 추가 구분 출원·디자인 등록 | 1,000,000 |
| 합 계 |  | 40,000,000 |

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

ㅇ (목표 시장) TAM 49만 가구(도달 개인 196만)·SAM 29만 가구·SOM 1.8만 가족(DAU ~20K, 3년).
ㅇ (시장 진입 — 2대 저비용 채널) 1순위 가족 초대 viral(카카오 알림톡, CAC 200×, k-factor 3~5.6) / 2순위 앱인토스(CAC 50×, 설치 마찰 0, OAuth 1탭).
ㅇ (비즈니스 모델) 광고(무료, 안전 카테고리만) + Pro ₩4,900/월 + Family ₩9,900/월. 단위경제(가족당 월): Free +₩2,800·Pro +₩4,300·Family +₩8,800. 손익분기 DAU ~13K.
   - 베이비타임(평생 ₩8,800 일회성)은 LLM·대용량 저장 인프라 운영 불가 → AI 차별은 구독 모델만 가능.
ㅇ (투자유치 전략) 시드=예비창업 6천만+자부담 → Early=정부 후속(TIPS 등)+구독 매출 → Growth=시드 투자. 광고로 무료 가족도 흑자라 자생 성장 가능, 투자는 성장 가속·해외 진출 시 선택적.
ㅇ (전체 로드맵) 1년차 MVP·Closed Beta→정식 출시, 2년차 앱인토스 확장·손익분기→해외(일본·동남아) 진출. (아래 전체 일정표 참조)
ㅇ (중장기 ESG) 환경: 온디바이스·서버리스로 연산 최소화·페이퍼리스. 사회: 저출산·돌봄공백 대응, 여성 경제활동 지원, 디지털 포용(조부모 양육 참여), 음향 데이터셋 학술 공개(Pre-IRB). 지배구조: AI 윤리·안전 우선 설계, 프라이버시(온디바이스·E2E·가족 그룹 외부 차단), 학습 데이터 별도 동의, 광고 정책 투명 공개.

< 사업추진 일정(전체 사업단계) >

| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVP 개발 + Closed Beta | 1년차 상반기 | 4대 차별 기능 + 50가족 검증(UC-1.0 게이트) |
| 2 | 정식 출시 + 가족 viral | 1년차 하반기 | 앱스토어·플레이 정식 출시, 카카오 알림톡 viral |
| 3 | 앱인토스 채널 확장 | 2년차 상반기 | 미니앱 출시 + 전 채널 마케팅, 손익분기(DAU ~13K) |
| 4 | 해외 진출 검토 | 2년차 하반기~ | 일본(FamilyAlbum 시장)·동남아 현지화 |

4. 팀 구성 (Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

ㅇ (대표자 보유 역량) ○○대학교 AI융합학부 학사, Android·온디바이스 ML 5년차 개발자. Google Play 누적 1,000만+ 다운로드 온디바이스 ML 앱을 단독 기획·개발·운영(경력 증빙). Google Play Apps Accelerator Class of 2026 선정(대표자 역량 증빙).
ㅇ (핵심 스택 매칭) 본 프로젝트 핵심 스택 11개 중 9개를 production 수준 운영 — Android/Kotlin, 온디바이스 ML 파이프라인, Firebase 8종, 광고 미디에이션 7종, 인앱 결제, 다국어 16개, CI/CD. iOS WKWebView shell·Core ML 분류기는 기존 경험 transfer+공식 예제로 단독 학습 가능.
ㅇ (1인 실행력 증빙) 사이드 프로젝트를 3년 만에 Google Play 1,000만+까지 단독 주도, 제품 방향을 숏폼 중심으로 전환(pivot)해 자연 바이럴 달성한 의사결정 경험.
ㅇ (팀·협력 자원) 1인 창업으로 출발(개발 외주 0), 성장 단계 채용 검토. 외부 자원: Kakao Cloud·Toss/앱인토스·LLM 프로바이더(Anthropic·Google·OpenAI)·소아과 전문의 자문(의료자문비용 집행). (아래 팀 구성안·협력기관 표 참조)

< 팀 구성(안) >

| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 구성 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대표 | 기획·개발·디자인·운영 총괄 | AI융합학부 학사, 온디바이스 ML 5년차, Google Play 1,000만+ | 완료(현재) |
| 2 | (예정) | 백엔드·인프라 | Firebase/클라우드 운영 | 예정(성장 단계) |
| 3 | (예정) | 마케팅·CS | 그로스·커뮤니티 운영 | 예정(성장 단계) |

< 협력 기관 현황 및 협업 방안 >

| 구분 | 파트너명 | 보유 역량 | 협업 방안 | 협력 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kakao Cloud · 카카오 비즈니스 API | Object Storage·알림톡 | 사진·영상 저장 + 가족 초대 viral(발송비 60%↓) | 사업 통합 가능 |
| 2 | Toss IAP · 앱인토스 | 결제·미니앱 채널 | 결제 3% + 미니앱 채널(CAC 50×↓) | 공개 채널 |
| 3 | LLM 프로바이더(Anthropic·Google·OpenAI) | 텍스트 LLM API | 프로바이더 추상화 — 비용·품질 라우팅 | 공개 API |
| 4 | 소아과 전문의(예정) | 의료 안전성 자문 | UC-1 결과 카드 응급 키워드 정책 검증(의료자문비용 집행) | 1~2단계 |